

**Kritik Yol Metodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritik Yol Metodu (CPM) | | |
|  |
| RESTORAN YÖNETİM SİSTEMİ | | |  |
| **Faaliyetler** | **Öncül Faaliyetler** | **Süre (Gün)** |  |
| A: Proje Başlangıcı ve Planlama | - | 5 |  |
| B: İhtiyaç Analizi ve Tasarım | A | 10 |  |
| C: Yazılım Geliştirme | B | 15 |  |
| D: Sistem Entegrasyonu ve Testler | C | 10 |  |
| E: Kullanıcı Eğitimi ve Dokümantasyon | D | 5 |  |
| F: Canlıya Geçiş | E | 3 |  |



KRİTİK YOL A-B-C-D-E-F

PROJE 47 HAFTADA BİTMELİ.

